Sistem Perparkiran Kabupaten Pati

Proposal Arsitektur & Rencana Phase 0

Revisi 2  ·  Status: DISETUJUI DENGAN PENYESUAIAN  ·  25 September 2026

Catatan revisi. Dokumen ini adalah proposal awal (§60 Master System Documentation) yang sudah diperbarui sesuai keputusan pemilik produk tanggal 25 September 2026. Perubahan utama dibanding revisi 1:

- Admin web memakai Laravel + Inertia.js + React + TypeScript di dalam backend/, menggantikan rekomendasi Blade + Livewire. Vue dan SPA terpisah tidak dipakai.

- Jawaban Q1–Q5 sudah diputuskan (bagian 7).

- Tambahan persyaratan arsitektur: cash ledger sebagai sumber kebenaran, penanganan tarif offline yang kedaluwarsa, health check terpisah (live/ready), dan aturan imutabilitas.

Keputusan rinci dicatat sebagai ADR di docs/decisions/. Bila ada perbedaan, ADR yang berlaku.

# 1. Understanding

Sistem ini mengontrol pendapatan parkir. Setiap rupiah yang ditagih jukir harus bisa dicocokkan dengan transaksi, pembayaran (cash atau QRIS), ledger, dan setoran, lalu diaudit dari server pusat.

- Sumber kebenaran adalah PostgreSQL. Android hanya perekam dan antrean. Redis hanya untuk cache, queue, session, rate limit, dan lock, bukan data keuangan.

- Uang cash dicatat di cash_ledger_entries (append-only), yang menjadi sumber kebenaran keuangan cash. Rumusnya expected − deposited = outstanding, dihitung per jukir.

- QRIS hanya online. Status PAID hanya berasal dari webhook Midtrans yang sudah diverifikasi server.

- Koreksi dilakukan lewat void, reversal, atau adjustment yang disetujui supervisor. Data tidak pernah dihapus atau di-overwrite.

- Anomali (GPS di luar geofence, mock location, tarif tidak cocok, data offline terlalu lama) hanya diberi flag untuk direview. Transaksinya tetap diterima supaya catatan uang tidak hilang.

- Prioritas: correctness → auditability → data integrity → operational reliability → security → maintainability.

# 2. Architecture Proposal

Android (Kotlin, Room, WorkManager) ──REST /api/v1 (access + refresh token)──┐

Admin Web (Inertia + React + TS) ─────────session Laravel + CSRF──────────────┤

▼

Nginx → Laravel (stateless, PHP-FPM) × N

│            │

PostgreSQL      Redis (cache, queue, session, lock, rate limit)

▲

Queue worker + Scheduler (expiry QR, rekonsiliasi, export)

│

Midtrans (lewat PaymentGatewayInterface) ──webhook──► Laravel

| Area | Keputusan | Alasan / ADR |
| --- | --- | --- |
| Arsitektur | Satu aplikasi Laravel, modular monolith, 17 modul di app/Domain/ | ADR-0001 |
| Nilai uang | Integer rupiah (BIGINT), tanpa float. Rp2.000 disimpan sebagai 2000 | ADR-0002 |
| Status | PHP Enum dengan canTransitionTo(), ditambah CHECK constraint di DB | §47 dijaga di dua lapis |
| Admin web | Laravel + Inertia.js + React + TypeScript di dalam backend/ | ADR-0004 (Q1) |
| Auth admin | Session Laravel (guard web) + CSRF. Tanpa JWT | ADR-0004 |
| Auth mobile | Sanctum access token (TTL pendek) + refresh token di tabel sendiri: di-hash, dirotasi, terikat device, dengan deteksi reuse | ADR-0005 |
| RBAC | spatie/laravel-permission (dipasang di Phase 1) | Standar dan stabil |
| Geofence | Rumus Haversine di PHP, tanpa PostGIS | Cukup untuk radius |
| Cash ledger | cash_ledger_entries = sumber kebenaran. attendant_cash_balances = saldo turunan yang bisa dibangun ulang dari ledger | ADR-0007 |
| Imutabilitas | Tidak ada jalur update/delete di aplikasi + trigger PostgreSQL (UPDATE/DELETE/TRUNCATE ditolak) + hak akses DB terbatas di production | ADR-0007 |
| Payment | PaymentGatewayInterface dengan MidtransPaymentGateway dan FakePaymentGateway (hanya dev/test, tidak pernah aktif di production) | ADR-0006 |
| Health check | /api/v1/health/live (proses hidup) dan /api/v1/health/ready (PostgreSQL + Redis, 503 bila gagal) | ADR-0009 |
| Test DB | PostgreSQL asli, bukan SQLite | Partial index, CHECK, lock, trigger harus ikut diuji |
| Tooling | Pest (termasuk arch test), Pint, Larastan level 8 | Masing-masing punya fungsi yang jelas |

# 3. Repository Structure

pati-parking/

├── backend/                       # Laravel (API + admin web)

│   ├── app/

│   │   ├── Domain/<Module>/       # Actions, Contracts, Data, Enums, Events, Exceptions, Models, Internal

│   │   ├── Http/Api/V1/<Module>/  # Controller, Request, Resource untuk mobile

│   │   ├── Http/Admin/<Module>/   # Controller admin (Inertia)

│   │   └── Support/               # ApiResponse, ErrorCode, RequestId, Logging, Health

│   ├── resources/js/              # Pages/, Components/, Layouts/, hooks/, types/ (React + TS)

│   ├── database/  routes/  tests/{Unit,Feature,Arch}

├── android/                       # dibuat saat track Android dimulai (Phase 5)

├── docker/                        # php-fpm, nginx, postgres init

├── docs/

│   ├── MASTER_SYSTEM_DOCUMENTATION.md

│   ├── architecture/  api/  database/  decisions/  implementation-reports/

├── docker-compose.yml  README.md  CLAUDE.md

Satu modul hanya boleh mengubah data modul lain lewat Action atau Contract publik modul tersebut. Namespace Internal/ bersifat privat. Aturan yang bisa dicek otomatis diuji dengan arch test. Tidak ada folder admin-web/ terpisah.

# 4. Database High-Level Model

users ─1:1─ parking_attendants ─1:N─ devices (PENDING_APPROVAL | ACTIVE | REVOKED | LOST)

│  └─1:N─ assignments ─N:1─ parking_locations

└─1:N─ shifts (shift_uuid) ─1:N─ parking_transactions ─1:N─ payments ─1:N─ payment_webhook_events

│                            └─1:N─ payment_adjustments (MANUAL_REFUND)

tariffs (berversi) ◄── tariff_id + charged_tariff_amount / server_expected_tariff_amount

│

attendant_cash_balances (turunan) ◄─ cash_ledger_entries (append-only, sumber kebenaran)

Tabel pendukung: cash_settlements, void_requests, anomaly_flags, reconciliations (+items),

audit_logs (append-only), system_settings, mobile_refresh_tokens

Constraint kunci:

- shifts: partial unique index (attendant_id) WHERE status='OPEN', plus shift_uuid unique.

- devices: status baru PENDING_APPROVAL; partial unique index (attendant_id) WHERE status='ACTIVE' (satu device aktif per jukir); device_uuid unique.

- parking_transactions: transaction_uuid unique, (device_id, sync_sequence) unique, transaction_number unique. Menyimpan charged_tariff_amount, server_expected_tariff_amount, dan tariff_difference_amount.

- payments: (provider, provider_reference) unique, dan maksimal satu payment aktif (CREATED/PENDING) per transaksi. PAID tidak pernah mundur.

- payment_webhook_events: unique key per event provider (dasar idempotensi webhook).

- payment_adjustments: refund manual (MANUAL_REFUND) dicatat sebagai record terpisah; payment tetap PAID.

- cash_ledger_entries dan audit_logs: append-only dengan trigger PostgreSQL. Entri SETTLEMENT_OUT dibuat saat setoran VERIFIED.

- system_settings: offline_transaction_warning_hours = 24, max_open_shift_hours = 16 (nilai default, bisa diubah; bukan konstanta di kode).

# 5. Strategi Offline Sync dan Payment

## 5.1 Shift offline (Q2)

Shift boleh dibuat offline (dengan shift_uuid dari device) hanya jika semua syarat berikut terpenuhi:

- Device sudah disetujui server (ACTIVE).

- Jukir pernah login berhasil di device tersebut.

- Data assignment tersimpan di device.

- Assignment tersebut masih berlaku.

- Bootstrap tarif/konfigurasi tersedia di device.

- Umur konfigurasi lokal belum melewati batas offline yang diizinkan.

Saat online kembali: shift di-sync dulu → server memvalidasi → server ACK → baru transaksi milik shift itu di-sync. Sync idempotent: retry karena respons hilang tidak membuat shift ganda.

## 5.2 Transaksi offline (hanya CASH)

- Setiap kali online, device mengambil GET /api/v1/bootstrap (lokasi, assignment, tarif beserta versinya, konfigurasi).

- Transaksi ditulis ke Room lalu masuk antrean. WorkManager mengirim dengan exponential backoff ke POST /sync/transactions (batch). Server membalas per item: CREATED, EXISTING, atau REJECTED(code).

- UUID sama + payload sama → server mengembalikan transaksi yang sudah ada. UUID sama + payload beda → SYNC_CONFLICT dan flag.

- Tarif di device kedaluwarsa: nominal yang benar-benar ditagih tidak diganti. Contoh: charged_tariff_amount = 2000, server_expected_tariff_amount = 3000, tariff_difference_amount = 1000, anomali TARIFF_MISMATCH untuk direview dan direkonsiliasi.

- Transaksi offline yang lebih tua dari offline_transaction_warning_hours (default 24 jam) tetap diterima, catatan keuangannya dipertahankan, dan diberi flag. Tidak pernah dibuang diam-diam.

- Data lokal baru ditandai SYNCED setelah server mengirim ACK.

## 5.3 Payment

- Interface: createQrisCharge(), getStatus(), verifyAndParseWebhook(), cancel() (detail ditetapkan di Phase 6 berdasarkan dokumentasi Midtrans terbaru).

- FakePaymentGateway hanya untuk dev/test dan diblokir di production. Logika khusus Midtrans hanya ada di modul Payment.

Alur webhook: verifikasi signature → simpan event (unique) → lockForUpdate payment → cocokkan nominal → transisi status maju saja → tandai transaksi COMPLETED → tulis audit.

Void transaksi QRIS yang sudah PAID (Q3): transaksi COMPLETED → VOID_REQUESTED → VOIDED, tetapi payment tetap PAID. Jika finance mengembalikan uang secara manual, dicatat sebagai MANUAL_REFUND terpisah, sehingga rekonsiliasi bisa menjelaskan uang diterima dikurangi uang dikembalikan.

# 6. Phase 0 Plan (disetujui)

- Inisialisasi monorepo: .gitignore, .editorconfig, README.md, CLAUDE.md; dokumen master dipindah ke docs/.

- Docker development environment: PHP-FPM, Nginx, PostgreSQL, Redis, queue worker, scheduler.

- Laravel versi stabil di backend/, .env.example tanpa secret, koneksi PostgreSQL dan Redis.

- Kerangka modular monolith app/Domain/ sesuai batas domain yang disetujui.

- Fondasi admin frontend: Inertia.js + React + TypeScript (belum ada layar bisnis).

- Fondasi API:

  - envelope respons (§42) dan ErrorCode (§43)

  - pemetaan exception global ke envelope error

  - middleware X-Request-Id / correlation ID

  - logging JSON terstruktur dengan redaksi data sensitif

- Health endpoint /api/v1/health/live dan /api/v1/health/ready.

- Pest, Pint, Larastan; arch test untuk batas modul; test dijalankan di PostgreSQL.

- Dokumentasi arsitektur, konvensi coding, dan ADR.

- Implementation report Phase 0, lalu stop dan tunggu persetujuan sebelum Phase 1.

Yang tidak dikerjakan di Phase 0: user management, konfigurasi RBAC, registrasi jukir, CRUD lokasi dan tarif, shift, transaksi, alur cash ledger, setoran, integrasi Midtrans, rekonsiliasi, anomaly engine, aplikasi Android, dan deployment production.

# 7. Keputusan atas Pertanyaan Q1–Q5

| No. | Pertanyaan | Keputusan pemilik produk |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Teknologi admin web | Laravel + Inertia.js + React + TypeScript di dalam backend/. Tanpa SPA terpisah, tanpa Vue, tanpa JWT. Auth session Laravel + CSRF. |
| Q2 | Mulai shift saat offline | Disetujui dengan enam syarat (bagian 5.1). shift_uuid dibuat di device; sync idempotent; shift di-ACK sebelum transaksinya. |
| Q3 | Void QRIS yang sudah PAID | Tidak perlu refund otomatis Midtrans. Payment tetap PAID. Refund manual dicatat sebagai MANUAL_REFUND terpisah. |
| Q4 | Approval device baru | Disetujui: status PENDING_APPROVAL → ACTIVE oleh admin. Device pending tidak boleh membuka shift, membuat transaksi, atau sync. Satu device ACTIVE per jukir (dijaga constraint DB). |
| Q5 | Batas umur transaksi offline dan shift terbuka | 24 jam dan 16 jam sebagai system setting yang bisa diubah, bukan konstanta. Transaksi lama tetap diterima dan diberi flag; shift yang terlalu lama diberi flag dan bisa di-force close sesuai workflow nanti. |

14 poin di §62 (tarif resmi, format nomor transaksi, rekening QRIS, dan lainnya) tetap terbuka. Pengembangan memakai nilai dummy yang ditandai jelas sebagai nilai dev.

# 8. Status

Phase 0 dikerjakan sesuai rencana di atas. Hasilnya dilaporkan di docs/implementation-reports/phase-0.md. Phase 1 (Identity & Access) baru dimulai setelah ada persetujuan eksplisit.